Módulo de Convocatorias

Lista de Riesgos

Versión 1.0

Historial de Revisiones

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Fecha** | **Versión** | **Descripción** | **Autor** |
| 18/08/2014 | 1.0 | Inicio de identificación de riesgos | Jhonatan Steven López Gutiérrez |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

Tabla de contenidos

1. Introducción 5

1.1 Propuesta 5

1.2 Alcance 5

1.3 Definiciones, Acrónimos, y Abreviaturas 5

1.4 Visión General 5

2. Riesgos 5

2.1 R.0— Inexperiencia en las tecnologías y herramientas implementadas. 5

2.1.1 Magnitud o Ranking del Riesgo 5

2.1.2 Descripción 5

2.1.3 Impacto 5

2.1.4 Indicadores 5

2.1.5 Estrategia de Mitigación 5

2.1.6 Plan de Contingencia 6

2.2 R.1 — Ausencia por cierto tiempo de los integrantes del equipo durante el desarrollo del módulo. 6

2.2.1 Magnitud o Ranking del Riesgo 6

2.2.2 Descripción 6

2.2.3 Impacto 6

2.2.4 Indicadores 6

2.2.5 Estrategia de Mitigación 6

2.2.6 Plan de Contingencia 6

2.3 R.2 — Considerar un tiempo muy reducido para la entrega del módulo. 6

2.3.1 Magnitud o Ranking del Riesgo 6

2.3.2 Descripción 6

2.3.3 Impacto 6

2.3.4 Indicadores 6

2.3.5 Estrategia de Mitigación 6

2.3.6 Plan de Contingencia 7

2.4 R.3 — El módulo no cumple en su totalidad el funcionamiento con respecto a los requisitos funcionales presentados. 7

2.4.1 Magnitud o Ranking del Riesgo 7

2.4.2 Descripción 7

2.4.3 Impacto 7

2.4.4 Indicadores 7

2.4.5 Estrategia de Mitigación 7

2.4.6 Plan de Contingencia 7

Lista de Riegos

# Introducción

## Propósito

Se tiene como propósito en este documento la identificación y análisis de cada uno de los posibles riesgos que llegasen a ocurrir durante el desarrollo del módulo. Luego de identificado cada uno de estos, se procede a realizar los diferentes planes de mitigación y contingencia que permitan reducir su probabilidad de aparición y controlar el impacto o efecto ocasionado por estos.

## Alcance

Las funcionalidades que comprende este módulo son : crear convocatoria, personalizar convocatoria configurar generalidades de convocatoria, configurar plantilla de convocatoria, publicar convocatoria y para el desarrollo de estas; se pretende un análisis extenso de las diferentes fases del módulo y los riesgos que se pueden presentar en cada una de ellas. Contemplando todas las medidas para identificar, reducir, prevenir y controlar los diferentes riesgos. De esta manera, poder supervisar los riesgos a medida que se avanza en el desarrollo del módulo

## Definiciones, Acrónimos, y Abreviaturas

R - Riesgo

## Visión General

Este documento contempla una lista de los posibles riesgos que puedan ocurrir durante, mediante y después del desarrollo del módulo de convocatorias. Estableciendo para cada uno sus respectivos planes de contingencia y estrategias de mitigación que reduzcan y controlen el impacto ocasionado por estos.

# Riesgos

## R.0 Inexperiencia en las tecnologías y herramientas implementadas.

### Magnitud de Riesgo

Medio

### Descripción

Para el desarrollo del módulo, se toma la decisión de implementar una tecnología o herramienta que no ha sido utilizada en proyectos anteriores y el equipo de trabajo cuenta con poca o ninguna experiencia en el uso de ella. Por tanto, se presentarán ciertos inconvenientes y dificultades para el equipo de trabajo.

### Impacto

* Financiero/Operativo: Se pueden generar retrasos en el desarrollo del módulo debido a posibles fallos que puedan presentarse. Aumentando costos en la reparación de errores.

### Indicadores

* Incumplimiento de las labores asignadas para las fechas estipuladas.
* Ocurrencia de fallos en el desarrollo del módulo

### Estrategia de Mitigación

Realizar una análisis y estudio de las tecnologías y herramientas que serán implementadas y así mismo determinar la mejor a ser utilizada.

### Plan de Contingencia

Buscar un experto en el uso de esta herramienta o tecnología y que pueda dar solución a los problemas presentados y a su vez capacitación a los integrantes del equipo de trabajo.

## R.1 Ausencia por cierto tiempo de los integrantes del equipo durante el desarrollo del módulo.

### Magnitud de Riesgo

Alto

### Descripción

Por ciertos motivos (salud, calamidad doméstica, etc.) es posible que alguno de los integrantes del equipo de trabajo tenga que ausentarse por un tiempo determinado. Presentando un retraso en el desarrollo de sus actividades y labores dentro del módulo a desarrollar.

### Impacto

* Operativo/Financiero: Sobrecarga de trabajo a demás integrantes del equipo y retrasos en el desarrollo de las actividades que deben ser realizadas por esta persona.

### Indicadores

* Retraso en las labores que fueron asignadas a esta persona.
* Aumento de trabajo para el equipo.

### Estrategia de Mitigación

No se encuentra alguna estrategia de mitigación, puesto que al reemplazar al integrante del equipo que se ausentó, las actividades de la persona que reemplace a este se verán afectadas.

### Plan de Contingencia

Asignar las labores primordiales de la persona que se ausentó a otra persona del mismo equipo de trabajo y dar continuidad al desarrollo del proyecto.

## R.2 Considerar un tiempo muy reducido para la entrega del módulo.

### Magnitud de Riesgo

Medio

### Descripción

Al realizar una estimación corta de tiempo para el desarrollo del módulo, se origina un incumplimiento para la entrega del módulo en las fechas pactadas con el cliente y mayores costos para el equipo encargado del desarrollo e implementación del módulo.

### Impacto

* Operativo/Financiero: Generación de costos debido a una nueva planeación para el desarrollo del módulo. Inconformidad de los integrantes del equipo de trabajo por incremento en el tiempo de trabajo o tareas que deben realizar. Inconformidad por parte del cliente ocasionada por retrasos en los entregables.

### Indicadores

* No lograr un avance significado del módulo para cierta fecha estipulada.

### Estrategia de Mitigación

Realizar una correcta planeación donde se contemplen todas las etapas del proyecto y se estime el tiempo correcto para su desarrollo e implementación.

### Plan de Contingencia

Realizar nuevos acuerdos con el cliente donde se estime un nuevo tiempo para la entrega y que se logre de alguna manera una satisfacción para el cliente.

## R.3 El módulo no cumple en su totalidad el funcionamiento con respecto a los requisitos funcionales presentados.

### Magnitud de Riesgo

Muy alto

### Descripción

En la implementación del módulo se encuentra que este no cumple con las especificaciones dadas en los requisitos funcionales, desencadenando ciertos inconvenientes e insatisfacción con el trabajo que ha sido entregado al cliente. .

### Impactos

* Financiero/Imagen: Insatisfacción por parte del cliente, pérdida de credibilidad y confianza en el equipo de trabajo. Generación de costos por incumplimiento de cláusulas de los contratos establecidos.

### Indicadores

* Al realizar las respectivas pruebas, no se obtuvieron los resultados esperados.

### Estrategia de Mitigación

Realizar las respectivas revisiones al inicio del proyecto, para verificar que los requisitos funcionales estén bien descritos y sean claros para el equipo de desarrollo y así poder implementar las funcionalidades correctamente.

### Plan de Contingencia

Establecer una vía de comunicación con el cliente donde se pueda dar a conocer los motivos del incumplimiento en el funcionamiento del producto. Tratar de llegar a un nuevo acuerdo en el que se minimicen los gastos por incumplimiento de cláusulas en el contrato y poder entregar al cliente un producto bajo los requerimientos acordados y que se cumpla la expectativa del cliente.